Szentmártonkáta Önkormányzat

Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2010. július 15-én Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme.

Jelen vannak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Baranyi Julianna, Békési Mihályné, Dr. Hajnal Károly, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva képviselők.

Meghívottak: a napirendi pontokkal érintett személyek, intézményvezetők, körzeti megbízottak.

Meghívottak közül megjelentek: jelenléti ív szerint.

Tanácskozási joggal: Dr. Illés Zsuzsanna jegyző.

Jegyzőkönyvvezető: Bárczi Evelin igazgatási előadó.

Fodor Zoltán polgármester: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel jelen van 8 fő képviselő. Felkér két képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal Karai Istvánné és Kissné Pásztor Éva képviselőket választja meg.

Dr. Hajnal Károly megérkezik az ülésre.

Fodor Zoltán polgármester: ismerteti a napirendi pontot, kéri a napirendi pont elfogadását.

A képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el.

Napirendi pont:

1./ Napköziotthonos Óvoda felújítása közbeszerzésről döntés.

Előterjesztő: Fodor Zoltán polgármester

1./ Napirendi pont:

Napköziotthonos Óvoda felújítása közbeszerzésről döntés.

Előterjesztő: Fodor Zoltán polgármester

Fodor Zoltán polgármester: két beruházás van folyamatban a testület döntése alapján. Az újtelepi óvoda és az újtelepi rendelő felújítása, bővítése. Az óvoda közbeszerzése vonatkozásában azonban felmerült, hogy nem áll a vállalkozó által a beruházás végső költségeként megjelölt összeg rendelkezésre. Ezért második tárgyalási forduló került megtartásra a vállalkozó által megjelölt ár csökkentése céljából, melynek eredményeként az eredeti nettó 18 millió forint feletti árat sikerült 12.800.000 Ft-ra levinni, egy újabb tárgyalás révén pedig nettó 11.488.689 Ft-ra. Az előterjesztés szerint három lehetséges alternatívából választhat a testület. A szükséges fedezet hiánya miatt eredménytelenné lehet nyilvánítani az eljárást, illetve annak okán is ki lehet hirdetni az eredménytelenséget, hogy csak egy pályázó nyújtotta be ajánlatát. A harmadik – kívánatosnak mutatkozó – alternatíva pedig, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatát fogadják el a képviselők – a nettó 11.488.689 Ft-ról szóló ajánlatot - ez azért is célszerű lenne, mert így az óvodakezdésre – még a nyár során – elvégezhetnék a felújítási munkálatokat, vagyis nem csúszna bele az óvodakezdésbe a kivitelezés. A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Átadja a szót a bizottság elnökének.

Baloghné Kovács Magdolna: a Pénzügyi Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a hármas számú alternatívát, vagyis az anyagban szereplő cég nyertesként történő kihirdetését, az általuk megjelölt nettó 11.488.689 Ft-os árajánlattal, melynek finanszírozásához hiányzik 2,2 millió Ft, melyet a bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal az orvosi rendelő felújítására elkülönített összeg terhére javasol biztosítani. Így az összeg a jövő évi költségvetést fogja terhelni, amikor az orvosi rendelő munkálatainak kifizetései realizálódni fognak. A tisztánlátás céljából elmondja, hogy a megelőző 12.800.000 Ft-os árajánlat a műszaki tartalom csökkentése – egyszerűbb csaptelepek beszerelése - által került 800.000 Ft-tal csökkentésre, vagyis a tényleges csökkentés összege körülbelül 500.000 Ft. A cég ajánlatának jóváhagyása esetén az augusztus 6-ai szerződéskötést követően megkezdődhetnének a Napköziotthonos Óvoda felújítási munkálatai.

Fodor Zoltán polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a módosítás alapján más típusú, de szintén kerámiabetétes fém csaptelepek kerülnének beszerelésre, valamint a takarítási munkálatokat az óvoda, illetve az önkormányzat átvállalná a kivitelezőtől és részben ez által került a cég illetékesei részéről megnevezésre a csökkentett, 11.488.689 Ft-os nettó összeg.

Dr. Hajnal Károly: kérdése, hogy milyen illetékességű az anyagban szereplő vállalkozás, illetve az önkormányzat ismer-e valamilyen általuk elvégzett referencia munkát? Véleménye szerint félő - a korábbi rossz tapasztalatok alapján - hogy a kedvező árajánlat hanyag munkát vonna maga után, melynek kiküszöböléséért utólag próbálnának plusz költségeket felszámítani.

Fodor Zoltán polgármester: az önkormányzat jól ismeri a kivitelező céget, hiszen például a polgármesteri hivatal, az iskola és az óvoda esetében is ők végezték el az akadálymentesítési munkálatokat. A szerződésben rögzített kivitelezési költségtől pedig korábban sem próbáltak eltérni a cég illetékesei, hiszen az intézmény előzetesen megtekintett és átvett állapotával tisztában vannak és azzal is, hogy ennek felújítása számításaik szerint milyen költségeket vonhat maga után.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti hármas számú alternatíva támogatását.

A képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal meghozta határozatát.

118/2010. (VII.15.) sz. ÖKT. határozat

Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napköziotthonos Óvoda épületének felújítása” tárgyában megindított, KÉ-14696/2010. számú közbeszerzési eljárás keretében az alábbi döntéseket hozza:

1./ a képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

2./ az eljárás nyertesének az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő NHA Építőipari és Szolgáltató Kft-t (2097 Pilisborosjenő, Fő út 013/31) hirdeti ki. Az ajánlati ár nettó 11.488.689 forint.

3./ a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: jogszabályban előírtak szerint                Felelős:         Fodor Zoltán polgármester

Közbeszerzési Bírálóbizottság

Fodor Zoltán polgármester: felteszi szavazásra, hogy a 11.488.689 Ft-os kivitelezési összeghez szükséges 2.2 millió Ft az orvosi rendelő felújítására elkülönített 15 millió Ft-ból legyen átcsoportosítva, ami a jövő évi költségvetésben fog realizálódni.

A képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal meghozta határozatát.

119/2010. (VII.15.) sz. ÖKT. határozat

Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testülete

1./ a Napköziotthonos Óvoda épületének felújítása során a 11.488.689 Ft-os kivitelezési összeghez szükséges 2.2 millió Ft-ot, az orvosi rendelő felújítására elkülönített 15 millió Ft-ból csoportosít át.

2./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal                                                          Felelős: Fodor Zoltán

polgármester

Fodor Zoltán polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a jelenlétet megköszönve bezárja az ülést.

Kmf.

Dr. Illés Zsuzsanna							Fodor Zoltán

jegyző								polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Karai Istvánné							           Kissné Pásztor Éva

képviselő								        képviselő